한국 Responsible Care 협의회
실 행 위 원 회
2001.  2.  9
한국 Responsible Care 협의회
-  차       례  -



1. 위원장 인사


2. KRCC 추진방향 및 실행위원회 사업계획


3. 공정안전 실행지침 작성사례(경과) 보고



- 삼성종합화학 윤춘석 팀장


4. 실행지침의 사업장 적용사례 발표



- Dow Chemical 황무영 이사


5. 실행지침작성 및 추진업무 협의



- Leader사 선임 관련


6. 기  타
Ⅰ. KRCC 추진방향 및 실행위원회 사업계획
 1. KRCC 추진방향
   1) Responsible Care 실행 목표
	년도
	주 요  사 업  목 표

	2001
	RC 실행 및 교육 실시 
	▷PDCA  ▷RC 교육,  ▷RC홍보

	2002
	RC 홍보 확대
	▷우수업체 사례홍보
▷APRC 개최

	2003
	RC 위상 강화
	 ▷대정부관계 위상확립
 ▷유관기관과의 협력 강화

	2004
	RC 실행부문 확대
	 ▷ 6 Code의 실천 (확대)

  -Product Stewardship,

  -Community Awareness. 

	2005
	RC 업그레이드
	▷ ICCA 국제수준으로 업그레이드


   2)  8개 기준별 Responsible Care 실행 계획
	기본방침
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	이름/로고
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	실행지침
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	측정지수
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	대    화
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	교    류
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	장    려
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	검    증
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1999
	
	2000
	
	2001
	
	2002
	
	2003
	
	2004
	
	2005
	


 2. 실행위원회 사업계획
   1) 2001년도 사업목표


▶ 실행지침 및 체크리스트 개발

  ▶ 회원사 설명회
   2) 세부 추진 계획
    (1) 실행지침 및 체크리스트 개발
      
가. 공정안전부문의 실행지침(Code of Management Practice) 및 체크리스트(기준안) 작성 배포, RC운용 요령 소개 및 홍보   [1/4분기]
         - 공정안전 부문 실행지침 확정
         - 공정안전 부문 실행지침 및 체크리스트(기준안)작성, 배포/소개 

            [(사례집) 작성 및 회원사배포]

         - 체크리스트(기준안)에 대한 구체적인 각사별 실행성과 분석항목 및 방법 개발 (각 회원사 작성)

      나. 오염방지, 산업보건, 비상대응부문 실행지침 작성   [2/4분기]
         - 부문별 실행지침 및 체크리스트 작성
         - 체크리스트(기준안)에 의한 구체적인 각사별 실행성과 분석항목 및 방법 개발 →(각 회원사 작성제출)


다. 실행 (각 회원사)   [2/4분기 ~ ]
      
라. 실행성과 분석 및 개선(안) 종합보고 (PDCA)   [4/4분기]
         - 각 회원사 ⇒ KRCC
    (2) 회원사 설명회 
      ○ RC코디네이터 설명회  [1/4~3/4분기]
         - 서울/여수/울산 등 지역별 회원사 순회교육실시 (RC운용요령 소개)

    (3) 월별 추진 계획
	구     분
	2001
	비   고

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	공정안전
	작성

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	실행
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	오염방지
	작성
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	실행
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	산업보건
	작성
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	실행
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	비상대응
	작성
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	실행
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2001. 1 
공정안전 부문 실행지침(안)


2001. 2
공정안전 부문 실행지침 및 체크리스트 작성



-RC 코디네이터 교육 프로그램 개발



-회원사별 코드작성을 위한 팀장 선정

2001. 3
공정안전 부문 실행지침 및 체크리스트 배포

   

-체크리스트에 의한 구체적인 실행성과 분석항목 및 방법 개발

2001. 4 
오염방지, 산업보건, 비상대응부문 실행지침 작성
            (설명회:서울)


2001. 5
오염방지, 산업보건, 비상대응부문 체크리스트 작성
            (설명회:여천)


2001. 6
체크리스트에 의한 구체적인 실행성과 분석항목 및 방법개발

   

   (설명회:울산)


2001. 7
실행지침 및 체크리스트 각 회원사 배포, 우선 실행부문 확인

2001. 8 
각 회원사 실행

2001. 10
실행성과 분석 및 개선 형식 배포

2001. 11
실행성과 분석 및 개선(안) 수렴.


2001. 12
실행성과 분석 및 개선(안) 종합 보고 (연례 보고서)

Ⅱ. 공정안전 실행지침 작성사례(경과) 보고
      - 삼성종합화학 윤춘석 팀장
Ⅲ. 실행지침의 사업장 적용사례 발표

 - Dow Chemical 황무영 이사
Ⅳ. 실행지침작성 및 추진업무 협의
 ○ 실행지침 작성을 위한 Leader 구성
	공 정 안 전
	산 업 보 건
	비 상 대 응
	오 염 방 지

	Hercules

김 강 천 팀장
	애경유화
김 인 곤 차장
	ATOFINA
권 혁 배 부장
	현대석유화학
김 익 성 부장

	SK에버텍
김 상 훈 부장
	Clariant Korea
김 희 정 대리
	호남석유화학
김 교 현 팀장
	한국카프로락탐
박 노 열 부장

	삼성종합화학
윤 춘 석 팀장
	금호미쓰이화학
이 상 우 부장
	대 림 산 업
김 승 원 팀장
	한국화인케미칼
박 상 표 과장

	금호석유화학
이 기 호 팀장
	동서석유화학
오 쌍 철 팀장
	삼성석유화학
안 병 진 부장
	우 인 화 학
유 재 권 차장

	한국포리올
임 영 춘 부장
	S     K

이 수 영 과장
	Hercules

윤 봉 락 팀장
	효       성
장 경 오 부장

	Air Product

정 민 수 PM
	코    실
이    윤 공장장
	삼성비피화학
변 경 상 팀장
	애 경 산 업
정 헌 창 과장

	한국알콜산업
주 성 호 팀장
	Betzdearborn
김 범 연 차장
	제 철 화 학
최 주 영 차장
	S      K

조 중 래 부장

	
	
	Dupont Korea

허 정 국 부장
	


Ⅴ. 기  타
